AI ACT PORTUGAL  ·  TEMPLATE PROFISSIONAL

[Nome da organização]

Notificação de Incidente Grave - 72 horas

Atualização da notificação inicial (Art. 73)

Art. 73

| Versão: | 1.0 |
| --- | --- |
| Data de publicação: | Maio de 2026 |
| Autor: | AI Act Portugal |
| Publicação: | aiact-portugal.pt |
| Base legal: | Regulamento (UE) 2024/1689 |

Modelo gratuito disponibilizado por

https://aiact-portugal.pt

Conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act)

# Sobre esta template

Esta template foi criada pela equipa AI Act Portugal para apoiar organizações em Portugal a implementar boas práticas de conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Está pré-preenchida com exemplos reais de uma organização ficcional consistente (TechMed Solutions, S.A.) para que possa ver como cada secção é esperada - basta substituir pelos dados da sua organização.

Para adaptar à sua organização: substitua os dados de exemplo pelos dados reais; ajuste as secções conforme a maturidade, dimensão e setor; remova ou expanda blocos opcionais; valide com o seu AI Officer, DPO e aconselhamento jurídico antes de utilização operacional ou submissão a autoridade competente.

# Sobre AI Act Portugal

AI Act Portugal é uma plataforma informativa independente sobre o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act) com foco em organizações portuguesas. Disponibiliza conteúdo jurídico-técnico atualizado, ferramentas interativas (classificador de risco, calculadora de custos, auditoria, dashboard, roadmap) e modelos profissionais alinhados com as obrigações regulatórias e com a coordenação da ANACOM.

Plataforma: https://aiact-portugal.pt   ·   Contactos: aiact-portugal.pt/pages/contactos.html

Aviso: este modelo não substitui aconselhamento jurídico profissional. Os exemplos pré-preenchidos referem-se a uma organização ficcional e devem ser adaptados à realidade específica da sua organização.

# Notificação de Incidente Grave - 72 horas

[Logo da organização]

[Nome da organização]

Preparado com apoio de AI Act Portugal - aiact-portugal.pt

💡  EXEMPLO PRÉ-PREENCHIDO: Pré-preenchida com seguimento de INC-2026-001 (MedTriage AI v3.2.0).

⚠ ATUALIZAÇÃO INTERMÉDIA - Submetida 72h após a notificação inicial

## 1. Referência

| Referência da notificação inicial | INC-2026-001 (submetida 2026-03-08 14:32) |
| --- | --- |
| Data desta atualização | 2026-03-11 14:00 |
| Estado da investigação | Causa raiz identificada; medidas estruturais em implementação |

## 2. Detalhes adicionais

| Causa raiz confirmada | Dataset de retreino tinha sub-amostragem de pediátricos (incidente conhecido como "model drift"). |
| --- | --- |
| Outros sistemas potencialmente afetados | Apenas MedTriage v3.2.0. CodeAssist e HR-Match não afetados (datasets independentes). |
| Volume real de pessoas afetadas | 80 doentes pediátricos triados entre 06:15 e 10:32 do dia 2026-03-08. Revisão clínica realizada em todos os 80 - 3 doentes haviam sido sub-prioritizados, mas todos foram reavaliados sem dano clínico documentado. |
| Confirmação de não-dano grave | Sim - comunicação dos 12 hospitais parceiros até 2026-03-10 confirma ausência de dano grave. |

## 3. Medidas em curso

| Medida | Estado | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Suspensão temporária de v3.2.0 | Concluído 2026-03-08 10:35 | CISO | 2026-03-08 |
| Patch - novo dataset com sobreamostragem pediátrica | Em curso (75%) | Equipa MedTriage | 2026-03-25 |
| Comunicação a todos os utilizadores | Concluído | Maria Silva | 2026-03-09 |
| Revisão do sistema de gestão de risco (Art. 9) | Em curso | Maria Silva | 2026-03-22 |
| Implementação de canary release | Em curso (90%) | Equipa DevOps | 2026-03-15 |
| Teste de regressão por escalão etário antes de release | Em curso (50%) | QA | 2026-03-22 |

## 4. Cooperação

A TechMed está em cooperação ativa com ANACOM e CNCS. Reunião agendada para 2026-03-13 às 10h para apresentação dos detalhes técnicos.

Este modelo foi gerado por AI Act Portugal (https://aiact-portugal.pt) como guia indicativo de conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689. Os exemplos pré-preenchidos referem-se a uma organização ficcional (TechMed Solutions, S.A.) - adapte os campos à realidade da sua organização. Não substitui aconselhamento jurídico.

## Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Resumo das alterações | Aprovado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-15 | AI Officer | Versão inicial | CEO + Comité IA |
| 1.1 | __/__/______ | ________________ | ________________ | ________________ |

Cada alteração material a este documento deve gerar nova versão e ser aprovada pelas pessoas designadas. Conserve histórico durante 10 anos (Art. 11(2) para sistemas de alto risco).

## Aprovações

Este documento foi revisto e aprovado pelas pessoas indicadas abaixo. As assinaturas atestam concordância com o conteúdo e compromisso com a sua aplicação na organização.

| Papel | Nome e cargo | Assinatura e data |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por | [Nome] · AI Officer | _______________________________ / __/__/______ |
| Revisto por | [Nome] · DPO + CISO + Compliance | _______________________________ / __/__/______ |
| Aprovado por | [Nome] · CEO | _______________________________ / __/__/______ |