AI ACT PORTUGAL  ·  TEMPLATE PROFISSIONAL

[Nome da organização]

Plan of Action and Milestones (POA&M)

Plano consolidado de ações corretivas e melhorias

Boa prática

| Versão: | 1.0 |
| --- | --- |
| Data de publicação: | Maio de 2026 |
| Autor: | AI Act Portugal |
| Publicação: | aiact-portugal.pt |
| Base legal: | Regulamento (UE) 2024/1689 |

Modelo gratuito disponibilizado por

https://aiact-portugal.pt

Conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act)

# Sobre esta template

Esta template foi criada pela equipa AI Act Portugal para apoiar organizações em Portugal a implementar boas práticas de conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Está pré-preenchida com exemplos reais de uma organização ficcional consistente (TechMed Solutions, S.A.) para que possa ver como cada secção é esperada - basta substituir pelos dados da sua organização.

Para adaptar à sua organização: substitua os dados de exemplo pelos dados reais; ajuste as secções conforme a maturidade, dimensão e setor; remova ou expanda blocos opcionais; valide com o seu AI Officer, DPO e aconselhamento jurídico antes de utilização operacional ou submissão a autoridade competente.

# Sobre AI Act Portugal

AI Act Portugal é uma plataforma informativa independente sobre o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act) com foco em organizações portuguesas. Disponibiliza conteúdo jurídico-técnico atualizado, ferramentas interativas (classificador de risco, calculadora de custos, auditoria, dashboard, roadmap) e modelos profissionais alinhados com as obrigações regulatórias e com a coordenação da ANACOM.

Plataforma: https://aiact-portugal.pt   ·   Contactos: aiact-portugal.pt/pages/contactos.html

Aviso: este modelo não substitui aconselhamento jurídico profissional. Os exemplos pré-preenchidos referem-se a uma organização ficcional e devem ser adaptados à realidade específica da sua organização.

# Plan of Action and Milestones (POA&M)

[Logo da organização]

[Nome da organização]

Preparado com apoio de AI Act Portugal - aiact-portugal.pt

💡  EXEMPLO PRÉ-PREENCHIDO: POA&M Q2 2026 da TechMed - captura todas as NCs abertas + ações de melhoria.

# ▌ 1. Resumo executivo

| Período | Q2 2026 - Q4 2026 |
| --- | --- |
| Total ações | 14 |
| Críticas | 0 |
| Maiores | 2 |
| Menores | 5 |
| Melhorias | 7 |
| Estado global | 🟢 No prazo (12/14) ¦ 🟡 Atrasadas (1) ¦ 🔴 Críticas (0) |

# ▌ 2. Ações abertas (priorizadas)

| ID | Ação | Tipo | Prazo | Owner | Estado | Custo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POAM-2026-01 | NC-2026-01: Doc HR-Match incompleta sec.5 | Maior | 2026-06-30 | CTO | Em curso 60% | €8k |
| POAM-2026-02 | NC-2026-02: Literacia 99.6% - fechar 5 colaboradores | Maior | 2026-06-30 | P. Almeida | Em curso 80% | €2k |
| POAM-2026-03 | NC-2026-03: Aviso transparência MedTriage legibilidade | Menor | 2026-06-30 | AI Officer | Em curso 40% | €1.5k |
| POAM-2026-04 | Cert ISO 42001 - auditoria final + correções | Melhoria | 2026-Q4 | AI Officer | Em curso 30% | €25k |
| POAM-2026-05 | Candidatura sandbox ANACOM (TM-Med-7B) | Melhoria | 2026-Q4 | AI Officer | A iniciar | €5k |
| POAM-2026-06 | POL-IA-GEN interna - publicação | Melhoria | 2026-05-30 | CTO | Em curso 90% | €500 |
| POAM-2026-07 | SLA TalentAI Pro - incluir métrica explicabilidade | Melhoria | 2026-Q3 | P. Almeida | Em curso 20% | €0 (negociação) |
| POAM-2026-08 | Auditoria externa qualidade dados (HR-Match) | Maior | 2026-Q3 | DPO | A iniciar | €15k |
| POAM-2026-09 | Drill BCP/DR Q3 - cenário ransomware | Melhoria | 2026-09 | CISO | Planeado | €3k |
| POAM-2026-10 | TM-Med-7B - política copyright finalizar | Maior | 2026-Q3 | CTO | Em curso 50% | €2k |
| POAM-2026-11 | Alerta drift por subgrupo (PSI <0.15) | Melhoria | 2026-05-15 | ML Eng | Em curso 95% | €500 |
| POAM-2026-12 | Renovar SoA ISO 42001 | Melhoria | 2026-Q3 | AI Officer | A iniciar | €1k |
| POAM-2026-13 | Atualizar matriz RACI com novos papéis | Menor | 2026-06-30 | AI Officer | A iniciar | €0 |
| POAM-2026-14 | Workshop interno: lições INC-2026-001 | Melhoria | 2026-05-30 | AI Officer | Planeado | €500 |

# ▌ 3. Métricas POA&M

| % ações no prazo | 86% (12/14) |
| --- | --- |
| Custo total Q2-Q4 2026 | €64.000 |
| Maior risco residual | POAM-2026-08 (auditoria dados HR-Match) se atrasar para Q4 |
| Próxima revisão | 2026-07-15 (Comité IA Q2) |

Este modelo foi gerado por AI Act Portugal (https://aiact-portugal.pt) como guia indicativo de conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689. Os exemplos pré-preenchidos referem-se a uma organização ficcional (TechMed Solutions, S.A.) - adapte os campos à realidade da sua organização. Não substitui aconselhamento jurídico.

## Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Resumo das alterações | Aprovado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-15 | AI Officer | Versão inicial | CEO + Comité IA |
| 1.1 | __/__/______ | ________________ | ________________ | ________________ |

Cada alteração material a este documento deve gerar nova versão e ser aprovada pelas pessoas designadas. Conserve histórico durante 10 anos (Art. 11(2) para sistemas de alto risco).

## Aprovações

Este documento foi revisto e aprovado pelas pessoas indicadas abaixo. As assinaturas atestam concordância com o conteúdo e compromisso com a sua aplicação na organização.

| Papel | Nome e cargo | Assinatura e data |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por | [Nome] · AI Officer | _______________________________ / __/__/______ |
| Revisto por | [Nome] · DPO + CISO + Compliance | _______________________________ / __/__/______ |
| Aprovado por | [Nome] · CEO | _______________________________ / __/__/______ |