AI ACT PORTUGAL  ·  TEMPLATE PROFISSIONAL

[Nome da organização]

Plano de Change Management para Sistemas IA

Gestão de alteração organizacional ao introduzir IA

Boa prática + Art. 26(7)

| Versão: | 1.0 |
| --- | --- |
| Data de publicação: | Maio de 2026 |
| Autor: | AI Act Portugal |
| Publicação: | aiact-portugal.pt |
| Base legal: | Regulamento (UE) 2024/1689 |

Modelo gratuito disponibilizado por

https://aiact-portugal.pt

Conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act)

# Sobre esta template

Esta template foi criada pela equipa AI Act Portugal para apoiar organizações em Portugal a implementar boas práticas de conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Está pré-preenchida com exemplos reais de uma organização ficcional consistente (TechMed Solutions, S.A.) para que possa ver como cada secção é esperada - basta substituir pelos dados da sua organização.

Para adaptar à sua organização: substitua os dados de exemplo pelos dados reais; ajuste as secções conforme a maturidade, dimensão e setor; remova ou expanda blocos opcionais; valide com o seu AI Officer, DPO e aconselhamento jurídico antes de utilização operacional ou submissão a autoridade competente.

# Sobre AI Act Portugal

AI Act Portugal é uma plataforma informativa independente sobre o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act) com foco em organizações portuguesas. Disponibiliza conteúdo jurídico-técnico atualizado, ferramentas interativas (classificador de risco, calculadora de custos, auditoria, dashboard, roadmap) e modelos profissionais alinhados com as obrigações regulatórias e com a coordenação da ANACOM.

Plataforma: https://aiact-portugal.pt   ·   Contactos: aiact-portugal.pt/pages/contactos.html

Aviso: este modelo não substitui aconselhamento jurídico profissional. Os exemplos pré-preenchidos referem-se a uma organização ficcional e devem ser adaptados à realidade específica da sua organização.

# Plano de Change Management para Sistemas IA

[Logo da organização]

[Nome da organização]

Preparado com apoio de AI Act Portugal - aiact-portugal.pt

💡  EXEMPLO PRÉ-PREENCHIDO: Plano usado para introdução do HR-Match no recrutamento da TechMed (2026-Q1).

# ▌ 1. Objetivo

Garantir uma adoção bem-sucedida de novos sistemas IA, minimizar resistência, maximizar valor entregue e cumprir obrigações de informação a trabalhadores (Art. 26(7) do AI Act).

# ▌ 2. Princípios (modelo ADKAR adaptado)

| Etapa | Foco | Atividade | Quando |
| --- | --- | --- | --- |
| Awareness | Consciência da mudança | Comunicação inicial + sessão informativa | Antes do go-live |
| Desire | Desejo de participar/apoiar | Demonstração benefícios + receios endereçados | Antes do go-live |
| Knowledge | Conhecimento de como mudar | Formação técnica + procedural | Pré-go-live |
| Ability | Capacidade de implementar | Hands-on + suporte primeiras semanas | Go-live + 30d |
| Reinforcement | Reforço para sustentar | KPIs + recompensas + feedback contínuo | Permanente |

# ▌ 3. Stakeholders e estratégia (HR-Match exemplo)

| Stakeholder | Influência | Atitude esperada | Estratégia |
| --- | --- | --- | --- |
| Recruiters | Alto | Fortes - receio substituição | Posicionar como assistente; eles decidem; demonstrar tempo poupado |
| Candidatos | Médio | Receio discriminação algorítmica | Aviso transparência; canal queixa; explicação SHAP |
| Direção RH | Alto | Foco em ROI | Métricas claras: tempo, qualidade, custo |
| Sindicatos | Alto | Cuidado com proteção trabalhadores | Comunicação proativa; respeito Art. 26(7) |
| IT | Médio | Carga de manutenção adicional | Onboarding técnico; SLA fornecedor; documentação |

# ▌ 4. Plano de comunicação

| Audiência | Canal | Data | Mensagem-chave |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor announcement | CEO email a todos | 2025-11-15 | Decisão estratégica anunciada |
| Comissão Trabalhadores | Reunião formal | 2025-11-15 | Cumprimento Art. 26(7) |
| Sindicatos | Carta + reunião | 2025-11-20 | Diálogo prévio |
| Recruiters | Workshop + Q&A | 2025-12-01 | Hands-on + receios |
| Restantes colaboradores | Comunicado interno | 2025-12-15 | Awareness geral |
| Candidatos externos | Aviso no formulário | 2026-01-10 | Transparência (Art. 50) |
| Hospitais parceiros | Email + reunião | 2025-12-20 | Stakeholders externos |
| Pós go-live (mensal) | KPIs + retrospectiva | 2026-Q1+ | Reinforcement |

# ▌ 5. Resistências esperadas e mitigações

| Resistência | Severidade | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| "Vou ser substituído" | Médio-alto | Posicionar IA como assistente; garantir que decisão final é humana; mostrar casos onde IA falha sem humano |
| "Decisões enviesadas" | Médio | Auditoria fairness mensal pública; explicação SHAP; canal queixa; FRIA realizada |
| "Mais trabalho de configurar" | Baixo | Onboarding 8h + suporte primeiras 4 semanas; templates prontos |
| "Não confio na máquina" | Médio | Demonstração com casos reais; transparência total das métricas; buy-in sénior |

# ▌ 6. KPIs de sucesso da change

| KPI | Meta | Atual | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Adoção (% candidaturas via HR-Match) | > 80% em 90d | 92% (Q1 2026) | OK |
| Satisfação recruiters (NPS) | ≥ 7/10 | 8.2/10 | OK |
| Tempo médio triagem (vs antes) | -50% | -58% | OK |
| Reclamações candidatos | < 5/mês | 2/mês | OK |
| Override pelos recruiters | > 10% (saudável) | 15% | OK (humano no comando) |

Este modelo foi gerado por AI Act Portugal (https://aiact-portugal.pt) como guia indicativo de conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689. Os exemplos pré-preenchidos referem-se a uma organização ficcional (TechMed Solutions, S.A.) - adapte os campos à realidade da sua organização. Não substitui aconselhamento jurídico.

## Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Resumo das alterações | Aprovado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-15 | AI Officer | Versão inicial | CEO + Comité IA |
| 1.1 | __/__/______ | ________________ | ________________ | ________________ |

Cada alteração material a este documento deve gerar nova versão e ser aprovada pelas pessoas designadas. Conserve histórico durante 10 anos (Art. 11(2) para sistemas de alto risco).

## Aprovações

Este documento foi revisto e aprovado pelas pessoas indicadas abaixo. As assinaturas atestam concordância com o conteúdo e compromisso com a sua aplicação na organização.

| Papel | Nome e cargo | Assinatura e data |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por | [Nome] · AI Officer | _______________________________ / __/__/______ |
| Revisto por | [Nome] · DPO + CISO + Compliance | _______________________________ / __/__/______ |
| Aprovado por | [Nome] · CEO | _______________________________ / __/__/______ |