AI ACT PORTUGAL  ·  TEMPLATE PROFISSIONAL

[Nome da organização]

Plano de Recuperação de Desastres (DRP) IA

DRP-IA-001 v1.0 - Recuperação técnica após interrupção major

Boa prática + Art. 15

| Versão: | 1.0 |
| --- | --- |
| Data de publicação: | Maio de 2026 |
| Autor: | AI Act Portugal |
| Publicação: | aiact-portugal.pt |
| Base legal: | Regulamento (UE) 2024/1689 |

Modelo gratuito disponibilizado por

https://aiact-portugal.pt

Conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act)

# Sobre esta template

Esta template foi criada pela equipa AI Act Portugal para apoiar organizações em Portugal a implementar boas práticas de conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Está pré-preenchida com exemplos reais de uma organização ficcional consistente (TechMed Solutions, S.A.) para que possa ver como cada secção é esperada - basta substituir pelos dados da sua organização.

Para adaptar à sua organização: substitua os dados de exemplo pelos dados reais; ajuste as secções conforme a maturidade, dimensão e setor; remova ou expanda blocos opcionais; valide com o seu AI Officer, DPO e aconselhamento jurídico antes de utilização operacional ou submissão a autoridade competente.

# Sobre AI Act Portugal

AI Act Portugal é uma plataforma informativa independente sobre o Regulamento (UE) 2024/1689 (AI Act) com foco em organizações portuguesas. Disponibiliza conteúdo jurídico-técnico atualizado, ferramentas interativas (classificador de risco, calculadora de custos, auditoria, dashboard, roadmap) e modelos profissionais alinhados com as obrigações regulatórias e com a coordenação da ANACOM.

Plataforma: https://aiact-portugal.pt   ·   Contactos: aiact-portugal.pt/pages/contactos.html

Aviso: este modelo não substitui aconselhamento jurídico profissional. Os exemplos pré-preenchidos referem-se a uma organização ficcional e devem ser adaptados à realidade específica da sua organização.

# Plano de Recuperação de Desastres (DRP) IA

[Logo da organização]

[Nome da organização]

Preparado com apoio de AI Act Portugal - aiact-portugal.pt

💡  EXEMPLO PRÉ-PREENCHIDO: Plano técnico complementar ao BCP. Foco em recuperação de infraestrutura e dados.

# ▌ 1. Objetivo

Definir os procedimentos técnicos de recuperação de sistemas IA, dados, modelos e logs após um desastre que afete a infraestrutura primária.

# ▌ 2. Inventário de ativos críticos a recuperar

| Ativo | Volume | Localização backup | RTO | RPO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelos em produção | MedTriage v3.2.1, HR-Match v1.0.4, CodeAssist v1.0 | Hot replica AWS Frankfurt + cold S3 Glacier | <5 min | 0 |
| Pesos dos modelos (10 anos) | ~120 GB total | S3 Glacier Deep Archive (Irlanda + Frankfurt) | <12h | <1 dia |
| Datasets de treino | ~500 GB pseudonimizados | S3 Glacier (10 anos) | <24h | <1 dia |
| Logs Art. 12 | ~5 TB (10 anos) | S3 Glacier WORM (replica 2 regiões UE) | <48h | 0 (WORM imutável) |
| Documentação Anexo IV | ~2 GB | DMS Confluence + Git + S3 backup | <1h | <1 hora |
| Bases dados clínicas (anonimizadas) | ~80 GB | PostgreSQL replica + backup diário S3 | <1h | <24h |

# ▌ 3. Estratégia de backup

☑  Backup 3-2-1: 3 cópias (produção + 2 backups), 2 mídias (SSD + S3), 1 off-site (Frankfurt)

☑  Encriptação AES-256 em repouso + TLS 1.3 em trânsito

☑  Verificação de integridade (SHA-256) diária - qualquer divergência alerta CISO

☑  Testes de restauração mensais - 1 ativo aleatório/mês

☑  Imutabilidade WORM nos logs (Art. 12) - não pode ser alterado por 10 anos

☑  Retention policy: hot 90d / warm 1a / cold 10a (logs) / 5a (datasets HR)

# ▌ 4. Procedimentos de recuperação

| # | Etapa | Responsável | SLA | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Avaliação inicial | CISO + Cloud Eng | 30 min | Determinar âmbito do desastre |
| 2 | Acionar DR site | Cloud Eng | 5 min | DNS failover → AWS Frankfurt; serviços ativos |
| 3 | Restaurar bases dados | DBA + DPO | <1h | PostgreSQL replica promote; verificar integridade |
| 4 | Restaurar modelos | ML Engineer | <5min | Modelos hot - já em produção via canary |
| 5 | Validar conformidade | AI Officer | 2h | Smoke tests + viés audit + monitorização |
| 6 | Comunicar restauração | Comunicação | 15 min | Stakeholders, hospitais, autoridades se notificadas |
| 7 | RCA e relatório final | IC + Comité IA | 30 dias | Lições aprendidas + atualização DRP |

# ▌ 5. Métricas DR (verificadas em cada drill)

| Métrica | Alvo | Atual | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| MTTR (Mean Time To Recover) MedTriage | < 15 min | 11 min (drill Q1 2026) | OK |
| Data loss (RPO) bases dados clínicas | < 24h | <1h verificado | OK |
| Backup verification success rate | 100% | 100% (12/12 últimos meses) | OK |
| Time to detect failover | < 1 min | 23s | OK |
| False positive rate em alertas | < 5% | 2% | OK |

Este modelo foi gerado por AI Act Portugal (https://aiact-portugal.pt) como guia indicativo de conformidade com o Regulamento (UE) 2024/1689. Os exemplos pré-preenchidos referem-se a uma organização ficcional (TechMed Solutions, S.A.) - adapte os campos à realidade da sua organização. Não substitui aconselhamento jurídico.

## Histórico de revisões

| Versão | Data | Autor | Resumo das alterações | Aprovado por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-04-15 | AI Officer | Versão inicial | CEO + Comité IA |
| 1.1 | __/__/______ | ________________ | ________________ | ________________ |

Cada alteração material a este documento deve gerar nova versão e ser aprovada pelas pessoas designadas. Conserve histórico durante 10 anos (Art. 11(2) para sistemas de alto risco).

## Aprovações

Este documento foi revisto e aprovado pelas pessoas indicadas abaixo. As assinaturas atestam concordância com o conteúdo e compromisso com a sua aplicação na organização.

| Papel | Nome e cargo | Assinatura e data |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por | [Nome] · AI Officer | _______________________________ / __/__/______ |
| Revisto por | [Nome] · DPO + CISO + Compliance | _______________________________ / __/__/______ |
| Aprovado por | [Nome] · CEO | _______________________________ / __/__/______ |